例会记录

例会记录——第八次

例会时间：2026年3月10日

参加人员：李飞杨、杨智宇、周星彤、王雨迪、张悦

记录人：张悦

一、会议内容记录（What we discussed）

1.本周会议主要讨论内容

本次会议主要讨论了项目场景白模搭建分工进度以及3D音效绑定、场景风格统一等问题展开讨论，明确各成员后续工作任务。

2.重要决定

（1）选门场景：

门的素材风格不统一、部分门无实际门体仅为空框，与设想的可开启动画门不符；场景整体偏空，三门关联度低，奈何桥区域亮度需调暗，门体可适当提亮。门的风格需要在此斟酌。

- 闺房场景
梳妆台与床摆放空间需要在同一空间，玩家视角体验不佳；绣台素材缺失，暂用纺织机替代但与场景氛围不符；场景可适当压缩，将物品贴近玩家视角。

- 花园场景：

尚未完成搭建，仅确定核心元素为牡丹亭、花草、石头、水等，需尽快出白膜。

- 梅花庵场景
水面效果制作不佳，暂用地板镜面加粗糙效果模拟，无动态水波；场景搭建偏大，需压缩尺寸。

- 隐喻设计：

为梅花罐、花园场景添加隐喻元素，与闺房的黄鹂鸟、鸟笼隐喻形成呼应，提升场景整体性。

- 音效设计：

- 目前已实现基础 3D 音效，可根据距离触发水声、火焰声、室内效果音，但因玩家无法移动，效果减半；需尝试将音效与玩家视角朝向绑定，或用声音引导玩家视角。

- 上周任务完成情况（Review last week）
1.已完成

开始动工每个场景

2.未完成 / 延期的任务
场景改善完善

三、本周 / 下周任务安排（Action items）

1.场景白模搭建任务

本阶段继续进行场景白模（Blockout）搭建。当前阶段Deadline设定为下周二，用于检查各成员进度，不要求必须全部完成。

张：花园场景白模搭建

飞：梅花观场景白模搭建

智：闺房场景白模搭建

彤：选门场景白模搭建（奈何桥与三扇门）

2.场景制作流程

所有成员完成白模后统一交给美术组进行场景精修。美术组两人负责互相调整彼此的场景，并对其他成员搭建的白模进行统一风格调整和精修。

3.声音设计任务

雨：负责Unreal Engine声音设计。具体任务包括学习Unreal Engine声音相关课程，寻找或购买合适的音效素材，并在场景中制作一个声音Demo，用于测试声音在游戏中的效果。

4.本阶段制作要求

当前阶段不要求成员自行建模，可以在网上购买或下载素材，将素材导入Blender或Maya进行场景基础搭建。本阶段的重点是完成空间结构与场景布局。

四、当前问题与风险点（Issues & Risks）
当前仍需要进一步思考游戏叙事中的隐喻设计、花神角色在故事中的作用以及最终选择的情绪铺垫方式，这些问题将在后续会议中继续讨论。

五、下次会议重点（Next focus）
下次会议将主要检查各成员的白模搭建进度，查看声音Demo制作情况，并继续讨论叙事暗示与场景细节设计